## Slide 1
Dear Us 개발 일정
2026.10.7 ~ 12.2 · 한 칸 = 1주(시작일 표기)
구분 | 항목 | M1 (10월) |  |  |  | M2 (11월) |  |  |  | M3
 |  | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2
기획 | 서비스 콘셉트 확정 / 기능 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 유사 앱 분석 / 일정 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 | UI/UX 설계 / 스토리보드 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 색상·폰트 등 디자인 가이드 정리 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 환경 구축 | 서버·DB(ERD) 구축 / API 명세 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Back-end 개발 | 소셜 로그인 / 일기·감정 태그 / 캘린더 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 카톡 업로드·파싱 / 마스킹 / 주 단위 요약 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 페르소나 생성·재사용 / Gemini 채팅 / 리포트 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 위기 신호 안내 / 커플 초대·동의 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Front-end 개발 | UI 구조 / 화면 전환 / 기본 네비게이션 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 로그인·홈·일기·카톡 업로드 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 채팅 UI / 리포트 / 상담 안내 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 커플 모드 화면 / API 연동 / UI 완성 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 반영 | 피그마 시안 → 앱 UI 적용 / 컬러·폰트 통일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트/디버깅 | 기능별 단위 테스트 / 버그 수정 / 성능 최적화 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
베타 테스트 및 검수 | 내부 테스트 / 사용자 피드백 / 데이터 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 배포 및 발표 준비 | 발표 자료 / 시연 영상 / 서버 안정화 / 앱 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |